Резюме созвона по проекту нового B2C-маркетплейса «Фуд Инновация» (TUNNER / TNR)

Распределение ролей и позиций на созвоне

Заказчик (Представители «Фуд Инновация» — Кристина / Полина):

- Презентует концепцию маркетплейса спортивного и функционального питания с упором на экосистему бренда, блогинг и высокий уровень персонализации.

- Обозначает необходимость сложной матрицы ценообразования (оптовые и розничные цены, персональные условия) и учет остатков по разным физическим складам.

- Запрашивает функционал «умной подписки» для пользователей, который пока находится на стадии идеи.

- Подтверждает наличие в штате собственных врачей, нутрициологов и фитнес-тренеров, которые будут генерировать контент, составлять персональные программы и оказывать консультации по подписке.

- Подтверждает наличие подключенной сквозной аналитики (Roistat).

Исполнитель (Разработчик / Представитель агентства):

- Ведет сбор требований и определяет, что ключевой и самый нестандартный блок — это Личный кабинет и персонализация (тестирование, выдача результатов и планов).

- Предлагает разбить проект на этапы по методологии Agile, начав с запуска MVP (минимально жизнеспособного продукта) с двумя средами (разработка и продакшен) для тестирования гипотез.

- Обосновывает выбор платформы 1С-Битрикс в редакции «Бизнес» (редакция «Малый бизнес» не подойдет из-за требований к складам и разным типам цен).

- Предлагает использовать готовый высококлассный шаблон (решение) для Битрикс и кастомизировать его под брендбук заказчика, чтобы сэкономить бюджет (избежать разработки с нуля за ~900+ тыс. руб.) и сроки.

- Инициирует внедрение ИИ-бота (через API Gemini или Perplexity), обученного строго на базе знаний компании, для автоматизации контента и создания умного консультанта на сайте.

- Предлагает SEO-стратегию: привязывать научные статьи в блоге к конкретным авторам-врачам через микроразметку (Schema.org), что сильно повысит доверие поисковых систем.

- Берет задачу проработать техническую архитектуру модуля платной подписки на цифровые продукты перед выставлением КП.

Ключевые задачи для разработчиков нового сайта

1. Инфраструктура и Платформа:

- Развернуть 1С-Битрикс («Бизнес»), установить и настроить выбранный готовый шаблон интернет-магазина.

- Реализовать кастомизацию дизайна: баннеры, шрифты, отступы, иконки, цветовая гамма брендов TUNNER и TNR.

- Настроить интеграцию с 1С для выгрузки товаров, остатков и синхронизации каталога.

- Обеспечить Mobile-first адаптив или PWA (Progressive Web App).

2. Каталог и Карточки товаров:

- Разработать систему фильтрации (по целям, составу, типу продукта, виду спорта).

- Настроить отдельные URL для каждой вариации товара (цвета, характеристики) для корректного SEO-продвижения.

- Внедрить визуальные элементы в карточку: инфографику КБЖУ, видеообложки, блок «узнать совместимость», кросс-селл («с этим покупают», «комбо»).

- Настроить систему отзывов с возможностью модерации со стороны магазина и подтягиванием фото.

3. Личный кабинет и Персонализация (Ядро системы):

- Создать модуль для прохождения тестирования пользователем.

- Настроить автоматическую генерацию персональной программы (комплекс добавок, план питания, комплекс тренировок) на основе результатов теста.

- Реализовать интерфейс пользователя: 40% внимания на разделы «Мои тренировки», «Мое питание», «Мои покупки», «Моя подписка», «Мои бонусы».

4. Система Подписки (Цифровой продукт):

- Настроить рекуррентные платежи и предоставление доступов к скрытому контенту (гайды, рецепты, интенсивный спорт, биохакинг).

- Интегрировать функционал обратной связи и консультаций с нутрициологами и тренерами внутри подписки.

5. Корзина и Программы лояльности:

- Разработать «Умную корзину» с подсказками для допродажи (например, «добавьте 1 продукт до бесплатной доставки») и покупку в 1 клик.

- Внедрить бонусную программу (1 бонус = 1 рубль, оплата до 30% заказа, начисление 5% кэшбека, сгорание через 90 дней, начисления за регистрацию, отзывы и дни рождения).

- Настроить реферальную систему: генерация уникальных ссылок с логированием и защитой начислений (по 300 бонусов рефералу и рефереру).

6. Интеграции:

- Оплата: Сбербанк Эквайринг, Яндекс Сплит, Платите Долями.

- Логистика: СДЭК, Почта России, Яндекс Маркет / Яндекс Курьеры с автоматическим расчетом стоимости на сайте.

- CRM и маркетинг: Интеграция с внутренней CRM, настройка триггерных сценариев (брошенная корзина, напоминание о заканчивающемся товаре, опрос при отмене подписки), Unisender/SMS-сервисы, омниканальный чат.

Что необходимо осметовать и включить в Коммерческое Предложение (КП)

Разработчик обязался актуализировать КП с учетом обсуждения. В смету должны войти следующие пункты:

- Лицензии и готовые решения:

  - Стоимость лицензии 1С-Битрикс редакции «Бизнес».

  - Стоимость покупки корпоративного/e-commerce шаблона для Битрикс.

- Базовая настройка и дизайн:

  - Кастомизация шаблона под фирменный стиль заказчика (адаптация UI-элементов, баннеров).

  - Настройка архитектуры, создание двух сред (Dev и Prod) по Agile.

- Разработка нестандартного функционала:

  - Разработка сложного Личного кабинета (тестирование, выдача персональных планов питания и тренировок).

  - Внедрение механизма платной подписки на цифровые товары и контент.

  - Настройка сложной бонусной и реферальной программы (хотя часть функционала есть в Битрикс, требуется кастомизация логики).

- Разработка ИИ и SEO:

  - Интеграция ИИ-бота (Gemini/Perplexity) по API для автоматизации общения и работы с базой знаний.

  - SEO-работы на этапе разработки: настройка микроразметки Schema.org для авторов-врачей, настройка ЧПУ для вариаций товаров.

- Интеграции:

  - Подключение и настройка эквайринга и систем рассрочки (Сбер, Сплит, Долями).

  - Интеграция со службами доставки по API (СДЭК, Яндекс) для автоматического расчета.

  - Синхронизация с 1С (товары, цены, остатки по складам).

  - Интеграция омниканальных чатов и сервисов рассылок (Unisender, SMS).